GEOSCAN

INTELLIGENCE SYSTEM

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PANDUAN IMPLEMENTASI DEVELOPMENT

Prompt Claude Code · Step-by-Step · Fase Demi Fase

Existing Server  ·  Mobile First  ·  n8n Integration

Spesifikasi

Detail

Server

Ubuntu 20.04/22.04 · SSH root/sudo access

Docker

Sudah terinstall · PostgreSQL & n8n sudah running

Nginx

Sudah running sebagai reverse proxy

n8n

Sudah berjalan dengan domain sendiri

Pendekatan dev

Mobile-first (Flutter) → Backend → Integrasi

Integrasi eksternal

Semua via n8n (importable JSON workflow)

AI Engine

FastAPI + Celery · Logika internal saja

Total Fase

8 Fase · 26 Prompt Claude Code

Celery concurrency

1 (wajib — server 2CPU/4GB RAM)

CARA MEMBACA DAN MENGGUNAKAN DOKUMEN INI

Dokumen ini adalah panduan eksekusi lengkap untuk membangun Geoscan dari nol. Setiap fase berisi prompt yang bisa langsung di-copy dan di-paste ke Claude Code. Anda tidak perlu menulis satu baris kode pun secara manual.

Urutan Kerja per Fase

1

Baca Konteks Fase

Pahami tujuan fase ini, apa yang harus sudah selesai sebelumnya, dan apa yang akan dihasilkan.

2

Jalankan Pre-requisite

Lakukan langkah manual yang tidak bisa dikerjakan Claude Code (buat akun, konfigurasi environment, audit server).

3

Buka Claude Code

Buka claude.ai/code di browser, atau gunakan VS Code dengan ekstensi Claude, atau terminal dengan command 'claude'.

4

Copy-Paste Prompt

Copy seluruh teks prompt dari dokumen ini, paste ke Claude Code. Tunggu hingga selesai.

5

Jalankan Verification

Setelah Claude Code selesai, jalankan perintah verifikasi yang tersedia. Jika gagal, copy error dan kirim balik ke Claude Code.

6

Lanjut ke Fase Berikutnya

Jika semua verifikasi hijau → lanjut fase berikutnya.

Aturan Wajib

JANGAN DILEWATI — PENTING

▸  Jangan loncat fase. Setiap fase bergantung pada output fase sebelumnya

▸  Selalu jalankan verification test sebelum lanjut ke fase berikutnya

▸  Jika Claude Code error: copy full error message → paste balik dengan konteks 'Saya dapat error ini: [ERROR]'

▸  Semua credentials (API key, password) simpan di file .env — JANGAN hardcode di kode

▸  n8n memanggil FastAPI WAJIB gunakan http://host.docker.internal:8000 — bukan localhost:8000

▸  Celery worker WAJIB dijalankan dengan flag -c 1 (concurrency=1) untuk server 2CPU/4GB

▸  Backup database setiap kali selesai fase yang melibatkan perubahan skema database

Arsitektur Target di Server Existing Anda

Komponen

Status & Keterangan

Docker Engine

✓ Sudah ada — tidak perlu install ulang

PostgreSQL

✓ Sudah jalan di Docker — tambah database 'geoscan' baru

Nginx

✓ Sudah ada — tambah server block baru untuk api.domain.com

n8n

✓ Sudah ada dengan domain sendiri — import workflow JSON baru

Redis

BARU — tambah container baru, join Docker network yang ada

FastAPI Backend

BARU — container baru, port 8000, internal only

Celery Worker

BARU — sama image FastAPI, concurrency=1

Flutter Mobile App

BARU — develop di laptop/PC, build APK/IPA

Pinecone Vector DB

CLOUD — gratis tier, tidak di server Anda

OpenAI API

CLOUD — pay per use, tidak di server Anda

FASE

0

Audit & Persiapan Server Existing

SSH ke server · Periksa kondisi · Siapkan fondasi

DURASI

Hari 1 — 2–3 jam

Tujuan Fase 0

Sebelum menulis satu baris kode pun, kita perlu tahu persis kondisi server yang ada. Fase ini memastikan kita tidak bentrok dengan container yang sudah berjalan, network yang sudah ada, dan port yang sudah terpakai.

STEP MANUAL — Jalankan via SSH (BUKAN Claude Code)

Login ke server Anda via SSH, lalu jalankan perintah-perintah berikut satu per satu:

PERINTAH SSH — STEP MANUAL (jalankan di terminal SSH)

# ── STEP 1: Audit Docker yang sudah berjalan ──

docker ps -a

# Catat: nama container, port yang dipakai, network name

# ── STEP 2: Lihat Docker networks yang ada ──

docker network ls

# Catat: nama network yang dipakai PostgreSQL dan n8n

# ── STEP 3: Cek port yang terpakai ──

ss -tlnp | grep -E '80|443|5432|5678|6379|8000'

# Pastikan port 8000 dan 6379 BELUM dipakai

# ── STEP 4: Cek resource server ──

free -h && df -h && nproc

# Catat: RAM tersisa, disk tersisa, jumlah CPU

# ── STEP 5: Cek nama container PostgreSQL ──

docker inspect $(docker ps -q --filter ancestor=postgres) --format '{{.Name}} {{range .NetworkSettings.Networks}}{{.NetworkID}}{{end}}'

# Catat: nama container dan network ID PostgreSQL

# ── STEP 6: Test koneksi ke PostgreSQL ──

docker exec -it [NAMA_CONTAINER_POSTGRES] psql -U postgres -c '\l'

# Ganti [NAMA_CONTAINER_POSTGRES] dengan nama container yang ditemukan di step 1

# ── STEP 7: Cek konfigurasi Nginx yang sudah ada ──

ls /etc/nginx/sites-enabled/

nginx -t

# Pastikan Nginx tidak ada error syntax

Prompt 0-A: Setup Database Geoscan

Setelah audit selesai, jalankan prompt ini di Claude Code untuk membuat database baru di PostgreSQL yang sudah ada:

PROMPT 0-A — DATABASE SETUP

GEOSCAN — FASE 0-A: SETUP DATABASE DI POSTGRESQL EXISTING

KONTEKS SERVER:

Saya memiliki server Ubuntu dengan Docker sudah berjalan.

PostgreSQL sudah running di Docker container (nama container: [ISI_NAMA_CONTAINER]).

Docker network yang digunakan PostgreSQL: [ISI_NAMA_NETWORK].

Saya punya akses SSH root ke server.

TUGAS:

Buatkan saya script bash lengkap (setup_db.sh) yang akan:

1. Membuat database baru bernama 'geoscan' di PostgreSQL yang sudah ada

2. Membuat user baru 'geoscan_user' dengan password kuat (generate random)

3. Grant semua privileges database 'geoscan' ke user 'geoscan_user'

4. Membuat file .env di folder /opt/geoscan/ dengan isi:

DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://geoscan_user:PASSWORD@localhost:5432/geoscan

DB_HOST=host.docker.internal

DB_PORT=5432

DB_NAME=geoscan

DB_USER=geoscan_user

DB_PASSWORD=[GENERATED]

SECRET_KEY=[GENERATE RANDOM 64 CHAR HEX]

INTERNAL_API_KEY=[GENERATE RANDOM 32 CHAR HEX]

N8N_WEBHOOK_URL=https://[n8n domain saya]

ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000,https://[domain saya]

5. Verifikasi: koneksi ke database berhasil

6. Print ringkasan: database URL, user, semua env vars yang dibuat

OUTPUT:

- File setup_db.sh yang siap dijalankan

- Instruksi cara menjalankannya via SSH

- Cara memverifikasi berhasil

Prompt 0-B: Tambah Redis Container

PROMPT 0-B — REDIS CONTAINER

GEOSCAN — FASE 0-B: TAMBAH REDIS KE DOCKER EXISTING

KONTEKS SERVER:

Server Ubuntu dengan Docker. PostgreSQL dan n8n sudah berjalan.

Docker network name: [ISI_NAMA_NETWORK_DARI_AUDIT]

Port 6379 sudah dipastikan kosong.

TUGAS:

Buatkan docker run command untuk menambah Redis container dengan ketentuan:

1. Image: redis:7-alpine (ringan, cocok untuk 4GB RAM server)

2. Container name: geoscan-redis

3. Bergabung ke network yang sama dengan PostgreSQL

4. Port: 6379 (internal saja, tidak expose ke luar)

5. Restart policy: unless-stopped

6. Memory limit: 128m (penting — server hanya 4GB)

7. Volume untuk persistence: geoscan-redis-data:/data

8. Redis config: maxmemory 100mb, maxmemory-policy allkeys-lru

Berikan juga:

- Command untuk verify Redis berjalan dan bisa di-ping

- Command untuk test dari container lain di network yang sama

- Update file .env dengan: REDIS_URL=redis://geoscan-redis:6379/0

PENTING:

Jangan gunakan docker-compose baru yang terpisah.

Gunakan 'docker run' biasa agar bergabung ke Docker network existing.

Verification Test Fase 0

CHECKLIST — WAJIB SEMUA HIJAU SEBELUM LANJUT

▸  docker ps → container geoscan-redis muncul dengan status 'Up'

▸  docker exec geoscan-redis redis-cli ping → jawab 'PONG'

▸  docker exec [POSTGRES_CONTAINER] psql -U postgres -c '\l' → database 'geoscan' muncul

▸  File /opt/geoscan/.env ada dan berisi semua variables

▸  ss -tlnp → port 6379 ada di list, port 8000 masih kosong

FASE

1

Flutter Mobile App — Inisialisasi & Auth Screens

Mobile first · Dark mode · Bilingual EN/ID

DURASI

Minggu 1–2

Tujuan Fase 1

Membangun fondasi aplikasi Flutter dengan tema dark mode Bloomberg-style, sistem navigasi, dan screen autentikasi. Fase ini dikerjakan di laptop/PC Anda, bukan di server.

PRE-REQUISITE — Install di Laptop/PC Anda

▸  Flutter SDK: flutter.dev/docs/get-started/install (pilih OS Anda)

▸  Android Studio atau VS Code dengan ekstensi Flutter & Dart

▸  Verify: jalankan 'flutter doctor' — semua harus hijau

▸  Buat akun Firebase (gratis): console.firebase.google.com

▸  Buat project Firebase baru bernama 'geoscan-app'

Prompt 1-A: Inisialisasi Project Flutter & Design System

PROMPT 1-A — FLUTTER INITIALIZATION

GEOSCAN — FASE 1-A: FLUTTER PROJECT INITIALIZATION

ROLE:

Anda adalah Senior Flutter Developer spesialis dark mode UI dan financial apps.

TUGAS:

Buat project Flutter baru bernama 'geoscan' dengan setup lengkap berikut:

1. STRUKTUR FOLDER:

lib/

├── main.dart

├── app.dart                    # MaterialApp root, theme, routing

├── core/

│   ├── theme/

│   │   ├── app_theme.dart      # ThemeData dark mode

│   │   ├── app_colors.dart     # Semua warna konstanta

│   │   └── app_text_styles.dart

│   ├── constants/

│   │   ├── api_constants.dart  # Base URL, endpoints

│   │   └── app_constants.dart

│   ├── services/

│   │   ├── api_service.dart    # Dio HTTP client

│   │   ├── auth_service.dart   # JWT storage & refresh

│   │   └── storage_service.dart # SharedPreferences

│   ├── models/                 # Dart data classes

│   └── widgets/                # Reusable components

└── features/

├── auth/                   # Login, register

├── home/                   # Analysis + Feed tabs

├── vectors/                # Impact vector screen

├── pasar/                  # Market screen

├── portfolio/              # Portfolio screen

└── account/                # Account screen

2. DESIGN SYSTEM (app_colors.dart):

background: #0D1117     (layar utama)

surface: #161B22        (card background)

border: #30363D         (garis)

textPrimary: #F0F6FC

textSecondary: #8B949E

textMuted: #6E7681

accent: #4493F8         (biru utama)

success: #3FB950        (hijau)

warning: #E3B341        (kuning)

danger: #F85149         (merah)

purple: #9B59B6

3. PUBSPEC.YAML dependencies:

dio: ^5.4.0             # HTTP client

flutter_secure_storage: ^9.0.0  # Simpan JWT

shared_preferences: ^2.2.0

provider: ^6.1.0        # State management

go_router: ^12.0.0      # Navigation

intl: ^0.19.0           # Format angka/tanggal

fl_chart: ^0.66.0       # Chart dan grafik

cached_network_image: ^3.3.0

shimmer: ^3.0.0         # Loading skeleton

flutter_localizations  # Bilingual EN/ID

4. BOTTOM NAVIGATION (5 tab):

Tab 1: Analisis (home) — ikon house

Tab 2: Pasar — ikon chart-bar

Tab 3: Vectors — ikon radar

Tab 4: Portofolio — ikon wallet

Tab 5: Profil — ikon user

5. app.dart — MaterialApp setup:

- ThemeData dark mode sesuai design system

- GoRouter dengan routes untuk semua screen

- Locale support: EN dan ID

- Font: sistem (tidak perlu custom font)

OUTPUT YANG DIHARAPKAN:

flutter pub get → sukses

flutter run → app berjalan dengan bottom nav 5 tab

Setiap tab menampilkan placeholder screen dengan nama tab

Prompt 1-B: Auth Screens (Login & Register)

PROMPT 1-B — AUTH SCREENS

GEOSCAN — FASE 1-B: AUTH SCREENS

KONTEKS:

Project Flutter Geoscan sudah ada dari Fase 1-A.

Design system (warna, text styles) sudah terdefinisi.

TUGAS — Buat screen auth lengkap:

FILE: lib/features/auth/screens/login_screen.dart

- Logo GEOSCAN di tengah atas (text besar, 'GEO' putih 'SCAN' biru)

- Tagline: 'Predictive Intelligence. Real-time.' (warna abu)

- TextFormField: Email (ikon email, border rounded)

- TextFormField: Password (ikon lock, toggle show/hide)

- Button: MASUK (full width, warna accent blue, rounded)

- TextButton: 'Belum punya akun? Daftar'

- Semua dalam dark background #0D1117

- Loading state: button berubah jadi CircularProgressIndicator

- Error state: SnackBar merah di bawah

FILE: lib/features/auth/screens/register_screen.dart

- Nama lengkap, email, password, konfirmasi password

- Validasi: email format, password min 8 karakter, password match

- Button: DAFTAR

- TextButton: 'Sudah punya akun? Masuk'

FILE: lib/features/auth/providers/auth_provider.dart

- State: isLoading, error, currentUser

- Method: login(email, password) → POST ke /auth/login

Simpan access_token dan refresh_token ke FlutterSecureStorage

- Method: register(name, email, password) → POST ke /auth/register

- Method: logout() → hapus token, navigate ke login

- Method: refreshToken() → POST ke /auth/refresh

FILE: lib/core/services/api_service.dart

- Dio instance dengan baseUrl dari ApiConstants.baseUrl

- Interceptor: tambah Authorization: Bearer [token] ke semua request

- Interceptor: jika 401 → auto refresh token → retry request

- Interceptor: jika refresh gagal → logout → ke login screen

- Timeout: connectTimeout 30s, receiveTimeout 30s

FILE: lib/core/constants/api_constants.dart

static const String baseUrl = 'http://10.0.2.2:8000';  // Android emulator

// Ganti dengan https://api.yourdomain.com untuk production

static const String login = '/auth/login';

static const String register = '/auth/register';

static const String refresh = '/auth/refresh';

static const String me = '/users/me';

// ... tambah semua endpoint yang diperlukan

ROUTING (go_router):

/ → SplashScreen (cek token, redirect ke /home atau /login)

/login → LoginScreen

/register → RegisterScreen

/home → MainNavScreen (bottom nav)

Verification Test Fase 1

CHECKLIST FASE 1

▸  flutter doctor → semua komponen OK

▸  flutter pub get → no errors

▸  flutter run → app berjalan di emulator/device

▸  Login screen tampil dengan desain dark mode

▸  Form validasi bekerja: email invalid → error message

▸  Navigate ke register screen dan kembali ke login

FASE

2

Flutter Core Screens — Semua Halaman Utama

Home · Pasar · Vectors · Portfolio · Account

DURASI

Minggu 2–4

Tujuan Fase 2

Membangun semua 5 screen utama aplikasi sesuai mockup yang sudah disetujui. Di fase ini data masih menggunakan dummy/hardcoded — koneksi ke backend nyata dilakukan di Fase 6.

Prompt 2-A: Home Screen — Analysis + Feed Tabs

PROMPT 2-A — HOME SCREEN

GEOSCAN — FASE 2-A: HOME SCREEN (ANALYSIS + FEED)

KONTEKS:

Flutter Geoscan project sudah ada. Design system sudah terdefinisi.

Screen ini memiliki 2 subtab: 'Analisis' dan 'Berita & Umpan'.

TUGAS — Buat HomeScreen lengkap dengan data dummy:

FILE: lib/features/home/screens/home_screen.dart

KOMPONEN WAJIB (sesuai urutan dari atas ke bawah):

1. TOP APP BAR:

- Logo 'GEOSCAN' (GEO putih, SCAN biru accent)

- Language toggle button (EN/ID)

- Notification bell dengan red dot indicator

2. PERIOD SELECTOR (Temporal Calibration):

Row 3 chip yang bisa dipilih: '72 Jam', '30-90 Hari' (default ON), '1-5 Tahun'

Label kecil di bawah: 'Peringatan dini', 'Semua 16 faktor aktif', 'Faktor struktural'

3. SHOCK MULTIPLIER BANNER (jika aktif):

Background kuning gelap, ikon petir

Title: 'Pengali Syok Sistemik aktif'

Body: penjelasan kondisi global + badge '+12%'

4. SUBTABS: 'Analisis' | 'Berita & Umpan'

=== TAB ANALISIS ===

5. WORLD STATUS HERO CARD:

Label 'Status keamanan dunia saat ini'

Status pill: 'Waspada — Perlu Perhatian' (warna warning)

Deskripsi 1-2 kalimat

Grid 2x2: Situasi dipantau(7), Perhatian segera(3), Lapisan AI(16), Dampak portofolio(-8%)

6. CTA BANNER:

Background dark blue, ikon shield-check

'Ada 3 langkah yang bisa Anda ambil sekarang'

Chevron kanan → navigate ke RecommendationScreen

7. SECTION 'Situasi yang perlu Anda ketahui' + link 'Lihat semua'

8. CRISIS CARDS (3 card, data dummy):

Setiap card berisi:

- Flag emoji + nama + lokasi + risk badge (Sedang/Tinggi)

- Status line (warna sesuai risk)

- Info Integrity row (credibility score + Layer L status)

- Layer chips row (A·Redline, B·Misread, K·CSI, O·RFS, M·+12%) dengan tooltip on-tap

- Summary blurb + N×N Perception mini-grid

- Actor section (CSI dots)

- Pivot Watch List (3 item)

- Probability bars (top 3 skenario)

- Expand button → show full scenarios

- EXPANDED: setiap skenario dengan tags, hint, evidence accordion,

confidence bar, efek domino chips, industry impact chips

=== TAB BERITA & UMPAN ===

9. NEWS CARDS (data dummy, 3 card):

- Source dot + nama sumber + waktu + credibility badge

- Headline bold

- Category tags + Tripwire badge (jika triggered)

10. SOCIAL TRENDING (2 card):

- Platform icon + handle + engagement count + Trending badge

- Post text

- Stats row: likes, retweets, views

=== DATA MODEL (dummy) ===

FILE: lib/features/home/models/crisis_model.dart

class CrisisModel { id, title, location, riskLevel, redlineIndex,

misreadScore, csiScore, rfsScore, grayZone, credibilityScore,

statusText, summaryText, actors, pivotWatches, scenarios,

newsArticles }

FILE: lib/features/home/models/scenario_model.dart

class ScenarioModel { name, probability, rung, duration, hint,

evidences, confidenceScore, dominoEffects, industryImpacts }

FILE: lib/features/home/data/dummy_data.dart

List<CrisisModel> dummyCrises = [natuna, southChinaSea, taiwan]

// Isi dengan data lengkap dari framework Geoscan yang sudah kita bangun

Prompt 2-B: Halaman Pasar

PROMPT 2-B — PASAR SCREEN

GEOSCAN — FASE 2-B: HALAMAN PASAR

KONTEKS:

Flutter Geoscan. HomeScreen sudah selesai dari 2-A.

TUGAS — Buat PasarScreen lengkap:

FILE: lib/features/pasar/screens/pasar_screen.dart

KOMPONEN (urutan dari atas ke bawah):

1. CATEGORY TABS (scroll horizontal):

'Semua' | 'Saham' | 'Kurs & Mata Uang' | 'Komoditas' | 'Crypto'

2. GEOPOLITICAL RISK BANNER:

Score: 6.2/10 (warna warning)

Sub: 'Berdasarkan 3 situasi aktif · 16 lapisan AI'

Deskripsi Shock Multiplier

Geo-signal chips (Natuna, LCS, Taiwan, M:+12%, TDI) dengan tooltip on-tap

3. PORTFOLIO RINGKASAN (4-grid):

Total nilai, Estimasi dampak negatif, Skor risiko, Aset terkuat

4. SKENARIO × PASAR MATRIX:

Header: S1(43%) | S2(29%) | S3(15%) | S4(9%)

Rows: IHSG | IDR/USD | Emas | Nikel | Crypto

Setiap cell berwarna (hijau/merah/abu) dengan label arah

5. FILTER CHIPS (scroll horizontal):

'Semua aset' | '↑ Potensi naik' | '↓ Potensi turun' |

'⚡ Natuna' | '⚛ Taiwan'

6. ASSET SECTIONS (berdasarkan filter aktif):

Setiap section (Saham IDX / Kurs / Komoditas / Crypto):

- Section header dengan judul + 'Lihat semua'

- Asset rows: icon + nama + sub + geo-signal badge + harga + perubahan %

- Geo-signal badge on-tap → BottomSheet dengan penjelasan detail

ASSET DATA (dummy):

Saham: IHSG, BBCA, TLKM, ANTM, Defense sector

Kurs: IDR/USD, CNY/USD, JPY/USD

Komoditas: Emas XAU, Nikel LME, WTI Oil, Gandum

Crypto: BTC, ETH

7. GEOPOLITICAL HEATMAP:

Grid: baris=aset kelas, kolom=3 situasi (Natuna/LCS/Taiwan)

Cell warna: Sangat Tinggi(merah) | Tinggi(kuning) | Sedang(olive) | Rendah(abu)

FILE: lib/features/pasar/models/asset_model.dart

class AssetModel { symbol, name, category, price, changePercent,

geoSignalType, geoSignalText, geoSignalDetail, scenarioImpacts }

Prompt 2-C: Impact Vector, Portfolio, Account Screens

PROMPT 2-C — VECTORS, PORTFOLIO, ACCOUNT

GEOSCAN — FASE 2-C: VECTORS + PORTFOLIO + ACCOUNT SCREENS

KONTEKS:

Flutter Geoscan. HomeScreen dan PasarScreen sudah selesai.

TUGAS — Buat 3 screen sekaligus:

=== SCREEN 1: Impact Vector Screen ===

FILE: lib/features/vectors/screens/vector_screen.dart

1. CRISIS SELECTOR CHIPS (scroll horizontal):

'South China Sea' | 'Natuna ZEE' | 'Taiwan Strait' (selected: highlighted biru)

2. CRISIS SUMMARY CARD:

Nama krisis + sub lokasi + risk badge

Summary stats: Tripwires, Actors, Last update, Scenarios

Layer chips row (A, B, C, I, K, O, M) dengan tooltip

3. SCENARIO SELECTOR TABS (scroll horizontal):

5 tabs: 'A · Hedging 43%' | 'B · Forced 29%' | 'C · Natuna 15%' | 'D · 9%' | 'E · 4%'

Setiap tab on-select → update semua konten di bawah

4. SCENARIO DETAIL CARD (berubah sesuai tab selected):

- Nama skenario + probabilitas besar + rung badge

- Narrative text (background biru gelap)

- Impact Vectors (3 bar: Escalation, Hybridization, Duration)

Setiap bar: label + track + percentage + tag

- Key Indicators (3 item dengan dot warna)

5. ASSET IMPACT PER SCENARIO:

List asset rows: icon + nama + sub + impact badge (↑/↓/→)

On-tap → BottomSheet detail dampak

6. GENERATE REPORT BUTTON:

Full width, warna accent, 'Generate full report ↗'

=== SCREEN 2: Portfolio Screen ===

FILE: lib/features/portfolio/screens/portfolio_screen.dart

1. PORTFOLIO SUMMARY CARD:

Total nilai (Rp), Geopolitical risk score (X/10), Estimasi dampak negatif

Basis: 'Berdasarkan skenario dominan (43%)'

2. ASSET LIST dengan SwipeToDelete:

Setiap row: asset icon + nama + jumlah + nilai + impact badge per skenario

Floating '+' button → AddAssetBottomSheet

3. AddAssetBottomSheet:

Dropdown: jenis aset (Saham/Crypto/Emas/Properti/Deposito/Komoditas)

TextField: nama/ticker, jumlah, harga beli

SIMPAN button

4. REBALANCING REPORT BUTTON:

'Generate rekomendasi rebalancing →'

=== SCREEN 3: Account Screen ===

FILE: lib/features/account/screens/account_screen.dart

1. PROFILE HEADER: avatar initials + nama + email + tier badge (FREE/PRO/ENTERPRISE)

2. MENU LIST (ListTile dengan trailing chevron):

- Notifikasi (ikon bell)

- Konfigurasi Tripwire (ikon sliders)

- Subscription & billing (ikon credit-card)

- API Key [badge Enterprise] (ikon key)

- Export laporan (ikon download)

- Bahasa: EN / ID toggle

- Privasi & keamanan (ikon shield)

- Keluar [warna merah] (ikon logout)

UNTUK SEMUA 3 SCREEN:

- Gunakan data dummy hardcoded

- Ikuti design system dark mode yang sudah ada

- Semua komponen scrollable (SingleChildScrollView atau ListView)

- Loading skeleton (shimmer) saat state loading

Verification Test Fase 2

CHECKLIST FASE 2

▸  Semua 5 tab bottom nav bisa diakses dan tidak ada error

▸  HomeScreen: Analysis tab → crisis cards dengan expand/collapse berfungsi

▸  HomeScreen: Feed tab → news cards dan social cards tampil

▸  PasarScreen: category tabs berfungsi, geo-signal tooltip muncul on-tap

▸  VectorScreen: skenario tabs berfungsi, konten berubah sesuai tab

▸  PortfolioScreen: asset list tampil, add asset bottomsheet bisa dibuka

▸  AccountScreen: semua menu item tampil, logout button ada

▸  flutter run --profile → tidak ada jank/lag saat scroll

FASE

3

Backend FastAPI — Setup & Core Endpoints

FastAPI · PostgreSQL · Alembic · JWT Auth

DURASI

Minggu 3–4

Tujuan Fase 3

Membangun backend FastAPI yang berjalan sebagai Docker container baru di server existing. Fase ini membangun semua REST endpoint yang akan dikonsumsi Flutter app. Semua integrasi ke layanan eksternal (news API, OpenAI, dll) TIDAK ada di sini — itu semua di n8n (Fase 4 & 5).

Prompt 3-A: FastAPI Project Structure & Docker Deployment

PROMPT 3-A — FASTAPI SETUP & DOCKER

GEOSCAN — FASE 3-A: FASTAPI PROJECT SETUP & DOCKER

KONTEKS SERVER:

Server Ubuntu dengan Docker, PostgreSQL, Redis (geoscan-redis), n8n sudah berjalan.

Docker network name: [ISI_NAMA_NETWORK]

Database: postgresql://geoscan_user:PASSWORD@[POSTGRES_CONTAINER]:5432/geoscan

Redis: redis://geoscan-redis:6379/0

File .env sudah ada di /opt/geoscan/.env

TUGAS — Buat FastAPI project lengkap:

STRUKTUR FOLDER (di /opt/geoscan/backend/):

backend/

├── app/

│   ├── __init__.py

│   ├── main.py              # FastAPI app + CORS + router

│   ├── core/

│   │   ├── config.py        # Pydantic Settings dari .env

│   │   ├── database.py      # SQLAlchemy async engine + session

│   │   ├── security.py      # JWT create/verify + password hash

│   │   ├── dependencies.py  # get_db, get_current_user, require_tier

│   │   └── redis_client.py  # Redis connection

│   ├── models/              # SQLAlchemy ORM models

│   │   ├── user.py

│   │   ├── crisis.py

│   │   ├── scenario.py

│   │   ├── actor.py

│   │   ├── tripwire.py

│   │   ├── news_article.py

│   │   ├── portfolio.py

│   │   └── alert.py

│   ├── schemas/             # Pydantic request/response

│   ├── api/

│   │   └── v1/

│   │       ├── auth.py      # /auth/login, register, refresh

│   │       ├── crises.py    # /crises CRUD

│   │       ├── scenarios.py # /scenarios

│   │       ├── actors.py    # /actors

│   │       ├── alerts.py    # /alerts

│   │       ├── portfolio.py # /portfolio

│   │       ├── pasar.py     # /pasar/assets, /pasar/matrix

│   │       ├── internal.py  # /internal/* untuk n8n

│   │       └── ws.py        # WebSocket /ws

│   ├── services/

│   │   └── notifications.py

│   └── celery_app.py        # Celery instance

├── alembic/

│   └── versions/

├── tests/

├── Dockerfile

├── requirements.txt

└── alembic.ini

requirements.txt:

fastapi==0.109.0

uvicorn[standard]==0.27.0

sqlalchemy[asyncio]==2.0.25

asyncpg==0.29.0

alembic==1.13.1

pydantic-settings==2.1.0

python-jose[cryptography]==3.3.0

passlib[bcrypt]==1.7.4

redis==5.0.1

celery==5.3.6

httpx==0.26.0

slowapi==0.1.9

python-multipart==0.0.7

Dockerfile (multi-stage, production ready):

FROM python:3.11-slim AS builder

COPY requirements.txt .

RUN pip install --user -r requirements.txt

FROM python:3.11-slim

COPY --from=builder /root/.local /root/.local

COPY ./app /app/app

WORKDIR /app

EXPOSE 8000

CMD [uvicorn, app.main:app, --host, 0.0.0.0, --port, 8000]

DOCKER BUILD & RUN COMMANDS:

cd /opt/geoscan/backend

docker build -t geoscan-backend:latest .

docker run -d \

--name geoscan-backend \

--network [NAMA_NETWORK] \

--restart unless-stopped \

-p 127.0.0.1:8000:8000 \

--env-file /opt/geoscan/.env \

-m 512m \

geoscan-backend:latest

CELERY WORKER (container terpisah, WAJIB -c 1):

docker run -d \

--name geoscan-celery \

--network [NAMA_NETWORK] \

--restart unless-stopped \

--env-file /opt/geoscan/.env \

-m 400m \

geoscan-backend:latest \

celery -A app.celery_app worker -c 1 -Q geoscan -l info

SERTAKAN JUGA:

- Alembic migration command untuk run dari dalam container

- Health check endpoint: GET /health

- Nginx server block config untuk api.yourdomain.com → port 8000

- Certbot command untuk SSL

Prompt 3-B: Database Models & Migrations

PROMPT 3-B — DATABASE MODELS

GEOSCAN — FASE 3-B: DATABASE MODELS & ALEMBIC MIGRATION

KONTEKS:

FastAPI project sudah ada di /opt/geoscan/backend/.

Database 'geoscan' sudah dibuat di PostgreSQL existing.

TUGAS — Buat SQLAlchemy models dan Alembic migration:

MODEL: users

id(UUID PK), email(unique), full_name, hashed_password,

tier(enum: free/pro/enterprise), is_active, is_verified,

fcm_token(nullable), created_at, updated_at

MODEL: crises

id(UUID PK), title, description, region, sub_region,

crisis_type(enum: military/economic/cyber/diplomatic/hybrid),

severity_level(int 1-10), status(enum: active/monitoring/resolved),

redline_index(float), misread_score(float), csi_average(float),

rfs_average(float), credibility_score(float), gray_zone(bool),

shock_multiplier(float default 1.0), tdi_alert(bool),

started_at, resolved_at, created_at, updated_at

MODEL: scenarios

id(UUID PK), crisis_id(FK), name, probability(float),

rung(int 1-6), vector_escalation, vector_hybridization, vector_duration,

narrative_text, confidence_score, version(int), is_current(bool),

created_at

MODEL: scenario_mutations (audit trail)

id(UUID PK), scenario_id(FK), old_prob, new_prob,

reason, tripwire_id(nullable FK), mutated_at

MODEL: actors

id(UUID PK), full_name, title, country, organization,

decision_style(enum: pragmatic/ideological/opportunistic/unpredictable),

rcs_score(float 0-100), risk_appetite(enum: low/medium/high/extreme),

csi_score(float 0-10), rfs_score(float 0-10),

bio_summary, last_statement, last_statement_date, created_at, updated_at

MODEL: tripwires

id(UUID PK), name, category(enum: military/cyber/diplomatic/economic/nuclear),

description, keywords(JSONB), threshold(float), crisis_id(FK nullable),

escalation_impact(JSONB), severity(enum: critical/high/medium/low),

is_active(bool), last_fired_at, cooldown_minutes(int default 30), created_at

MODEL: tripwire_events

id(UUID PK), tripwire_id(FK), article_id(FK nullable),

detected_at, confidence, raw_data(JSONB), notified_at

MODEL: news_articles

id(UUID PK), title, source_name, url(unique), content_summary,

published_at, credibility_score(float), crisis_id(FK nullable),

language(varchar 5), processed_at, ingested_at

MODEL: user_portfolio

id(UUID PK), user_id(FK), asset_type(enum: stock/crypto/gold/property/deposit/commodity),

asset_name, ticker, quantity(float), purchase_price(float),

current_price(float), currency(varchar 3), notes, created_at, updated_at

MODEL: alerts

id(UUID PK), user_id(FK), type, severity, title, body,

crisis_id(FK nullable), tripwire_id(FK nullable),

is_read(bool), fcm_delivered(bool), created_at

MODEL: market_data

id(UUID PK), symbol, price(float), change_pct(float),

volume(float), recorded_at, source

TAMBAHAN WAJIB:

- Alembic migration: 0001_initial_schema.py

- Script: scripts/seed_data.py (insert 3 crises, 10 scenarios, 4 actors, 5 tripwires)

- Jalankan migration: docker exec geoscan-backend alembic upgrade head

- Jalankan seed: docker exec geoscan-backend python scripts/seed_data.py

Prompt 3-C: Core API Endpoints & Internal Endpoints untuk n8n

PROMPT 3-C — ALL ENDPOINTS

GEOSCAN — FASE 3-C: ALL API ENDPOINTS

KONTEKS:

FastAPI + models sudah ada. Database sudah ter-migrate.

PENTING: Semua endpoint /internal/* adalah khusus untuk n8n.

Auth /internal/*: header X-Internal-Key: [INTERNAL_API_KEY dari .env]

TUGAS — Implementasi semua endpoints:

=== AUTH ENDPOINTS (/auth) ===

POST /auth/register → {email, password, full_name}

Logic: hash password, simpan user(tier=free)

Setelah simpan: POST ke N8N_WEBHOOK_URL/webhook/user-registered

Return: {message: 'Registrasi berhasil'}

POST /auth/login → {email, password}

Return: {access_token, refresh_token, user: {...}}

POST /auth/refresh → {refresh_token}

Return: {access_token, refresh_token} baru (token rotation)

POST /auth/logout → blacklist token di Redis

GET  /users/me → user profile + tier + portfolio count

=== CRISIS ENDPOINTS (/crises) ===

GET /crises?page&size&status&region&crisis_type → PaginatedResponse

GET /crises/{id} → detail + current scenarios + actors + tripwires

GET /crises/{id}/scenarios → list scenarios (is_current=True)

GET /crises/{id}/actors → actors terkait

=== SCENARIO ENDPOINTS (/scenarios) ===

GET /scenarios/{id}/history → require_tier('pro'), riwayat mutasi

=== ACTOR ENDPOINTS (/actors) ===

GET /actors?country&decision_style → list + filter

GET /actors/{id} → detail dengan semua scores

=== ALERTS ENDPOINTS (/alerts) ===

GET    /alerts?unread_only&type → list alerts user

PATCH  /alerts/{id}/read

PATCH  /alerts/read-all

GET    /alerts/unread-count → {count: N}

=== PORTFOLIO ENDPOINTS (/portfolio) ===

GET    /portfolio → list aset user

POST   /portfolio → tambah aset

PATCH  /portfolio/{id} → update

DELETE /portfolio/{id} → hapus

GET    /portfolio/impact → {scenarios, assets, weighted_impact}

=== MARKET ENDPOINTS (/pasar) ===

GET /pasar/assets?category → list dengan geo signal badge

GET /pasar/matrix → scenario×asset impact matrix

GET /pasar/heatmap → geopolitical heatmap data

=== INTERNAL ENDPOINTS (/internal) — KHUSUS n8n ===

Semua require header: X-Internal-Key: {INTERNAL_API_KEY}

POST /internal/news/ingest

Body: {articles: [{title,source,url,content,published_at,credibility_score}]}

Logic: bulk insert news_articles, enqueue Celery task 'scan_tripwires'

Return: {accepted: N, queued: N}

POST /internal/actors/statement

Body: {actor_id, statement_text, source_url, published_at}

Logic: update actor.last_statement, enqueue Celery 'analyze_statement'

POST /internal/market/update

Body: [{symbol, price, change_pct, volume, timestamp}]

Logic: bulk upsert market_data, cek threshold tripwire ekonomi

POST /internal/notifications/send

Body: {user_ids:[], title, body, data:{crisis_id,type,severity}}

Logic: insert ke alerts table, kirim FCM jika ada fcm_token

GET  /internal/crises/active-ids → [{id, title}]

GET  /internal/users/pro-with-portfolio → [{user_id,email,portfolio_count}]

GET  /internal/actors/monitored → [{actor_id,full_name,search_query}]

GET  /internal/subscriptions/crisis/{crisis_id} → {user_ids:[], fcm_tokens:[]}

GET  /internal/tripwire-events/recent?minutes=5 → [{...}]

POST /internal/tasks/scan-articles → enqueue Celery

POST /internal/tasks/trigger-mutation → enqueue Celery

=== WEBSOCKET (/ws) ===

WS /ws?token={jwt}

Auth: validate token saat connect, reject jika invalid

Client → server: {action:'subscribe', crisis_id:'uuid'}

Server → client: {type:'scenario_update'|'tripwire_fired'|'alert_new', data:{...}}

Redis pub/sub untuk broadcast antar multiple workers

=== RATE LIMITING (slowapi) ===

POST /auth/login: 5 per 15 menit per IP

POST /auth/register: 3 per jam per IP

GET  /crises: 100 per menit per user

PENTING:

- Service layer terpisah dari router (logic di services/, bukan di api/)

- Async semua database queries (SQLAlchemy 2.0 async style)

- Pydantic schemas untuk semua request/response

- Proper HTTP status codes (400, 401, 403, 404, 422, 429)

Verification Test Fase 3

CHECKLIST FASE 3

▸  GET https://api.yourdomain.com/health → {status:'ok', db:true, redis:true}

▸  POST /auth/register → 200, n8n execution log ada entry baru

▸  POST /auth/login → 200 dengan access_token

▸  GET /crises dengan token → return list krisis dari seed data

▸  POST /internal/news/ingest dengan X-Internal-Key → {accepted:N, queued:N}

▸  WS connect dengan valid JWT → connection established

▸  WS connect tanpa token → connection rejected dengan code 4001

▸  docker stats → backend memory < 512MB, celery < 400MB

FASE

4

n8n Workflows — Semua Integrasi Eksternal

OSINT · Alerts · Market · Actor Monitor · Email

DURASI

Minggu 4–5

Tujuan Fase 4

Membangun semua workflow n8n yang menghubungkan Geoscan dengan dunia luar. n8n adalah satu-satunya komponen yang boleh memanggil API eksternal (NewsAPI, OpenAI, GDELT, dll). Backend FastAPI TIDAK memanggil layanan eksternal secara langsung.

CARA IMPORT WORKFLOW KE n8n

▸  Buka n8n di https://n8n.yourdomain.com

▸  Klik 'Workflows' di sidebar → klik '+ New Workflow'

▸  Klik menu '...' (three dots) kanan atas → 'Import from JSON'

▸  Paste JSON yang dihasilkan Claude Code → klik 'Import'

▸  Set credentials di setiap node yang membutuhkan API key

▸  Toggle 'Active' di kanan atas untuk mengaktifkan workflow

▸  PENTING: di semua node HTTP Request ke backend, gunakan: http://host.docker.internal:8000

Prompt 4-A: WF-01 OSINT News Ingestion Workflow

PROMPT 4-A — WF-01 OSINT WORKFLOW

GEOSCAN — FASE 4-A: n8n WORKFLOW WF-01 OSINT INGESTION

KONTEKS:

n8n sudah berjalan di server saya dengan domain sendiri.

Backend Geoscan berjalan di port 8000 pada Docker network yang sama.

Dari dalam Docker (termasuk n8n container), backend diakses via:

http://host.docker.internal:8000

TUGAS:

Buat n8n workflow JSON (WF-01) yang bisa langsung di-import ke n8n.

Workflow ini mengumpulkan berita geopolitik secara otomatis setiap 15 menit.

NAMA WORKFLOW: WF-01 — OSINT News Ingestion

NODE 1: Schedule Trigger

Interval: setiap 15 menit

NODE 2: HTTP Request — GDELT API (free, no key needed)

GET https://api.gdeltproject.org/api/v2/doc/doc

Params: query=geopolitical military sanctions crisis naval,

mode=artlist, maxrecords=50, format=json,

timespan=15min, sort=DateDesc

Transform output: [{title, source_name, url, content:title+url,

published_at:DATE_ISO, language:'en', credibility_score:0.7}]

NODE 3: HTTP Request — NewsAPI

GET https://newsapi.org/v2/everything

Headers: X-Api-Key: {{$credentials.newsApiKey}}

Params: q=(geopolitical OR military OR sanctions OR territorial dispute),

language=en, sortBy=publishedAt, pageSize=30

Transform output: format yang sama dengan NODE 2

NODE 4: Merge — gabungkan GDELT + NewsAPI

Mode: Combine All Items

NODE 5: Code Node — Remove Duplicates by URL

Filter items yang url-nya sudah pernah ada (cek array url)

NODE 6: HTTP Request — POST ke Backend

POST http://host.docker.internal:8000/internal/news/ingest

Headers: X-Internal-Key: {{$credentials.geoscanInternalKey}}

Body (JSON): {articles: {{$json.allItems}}}

NODE 7: IF — cek response sukses

Condition: $json.accepted > 0

NODE 8 (TRUE branch): HTTP Request — trigger AI analysis

POST http://host.docker.internal:8000/internal/tasks/scan-articles

Headers: X-Internal-Key: {{$credentials.geoscanInternalKey}}

Body: {article_ids: {{$json.queued_ids}}}

NODE 9 (FALSE/ERROR branch): Telegram — alert admin

Chat ID: {{$credentials.telegramAdminChatId}}

Message: '⚠️ OSINT WF-01 Error: {{$json.error}} at {{$now}}'

OUTPUT: n8n workflow JSON yang bisa langsung di-import.

Sertakan juga cara set credentials di n8n untuk: newsApiKey, geoscanInternalKey, telegramAdminChatId

Prompt 4-B: WF-02 sampai WF-05 (Alert, Email, Market, Actor)

PROMPT 4-B — WF-02 to WF-05

GEOSCAN — FASE 4-B: n8n WORKFLOWS WF-02 s/d WF-05

KONTEKS:

n8n running. Backend di http://host.docker.internal:8000

INTERNAL_API_KEY sudah ada. Telegram admin sudah setup.

TUGAS — Buat 4 workflow JSON sekaligus (bisa 1 file per workflow):

━━━ WF-02: Tripwire Fired → Push Notification ━━━

NODE 1: Webhook Trigger

Path: /webhook/tripwire-fired

Method: POST

Payload: {tripwire_id, crisis_id, tripwire_name, severity, article_url, detected_at}

NODE 2: HTTP Request — ambil subscribers crisis

GET http://host.docker.internal:8000/internal/subscriptions/crisis/{{$json.crisis_id}}

Return: {user_ids:[], fcm_tokens:[]}

NODE 3: IF — ada subscribers (user_ids.length > 0)?

NODE 4 (TRUE): HTTP Request — kirim notifikasi

POST http://host.docker.internal:8000/internal/notifications/send

Body: {user_ids, title:'⚡ Tripwire: {{tripwire_name}}',

body:'Severity: {{severity}}', data:{crisis_id, type:'tripwire'}}

NODE 5: Telegram log ke admin

'⚡ TRIPWIRE FIRED: {{tripwire_name}} | Severity: {{severity}} | Users: {{user_ids.length}}'

━━━ WF-03: User Registration → Welcome Email ━━━

NODE 1: Webhook — Path: /webhook/user-registered

Payload: {user_id, email, full_name}

NODE 2: Wait — 5 detik (beri waktu DB commit)

NODE 3: Send Email via SMTP

To: {{$json.email}}

Subject: Selamat datang di Geoscan, {{$json.full_name}}!

HTML template: sambutan, fitur utama, link ke app, unsubscribe link

NODE 4: Telegram log — 'New user: {{email}} registered'

━━━ WF-04: Daily Intelligence Digest (Pro users, setiap hari 07:00 WIB) ━━━

NODE 1: Schedule — 00:00 UTC (= 07:00 WIB)

NODE 2: HTTP Request

GET http://host.docker.internal:8000/internal/users/pro-with-portfolio

Return: [{user_id, email, portfolio_count}]

NODE 3: Filter — portfolio_count > 0

NODE 4: HTTP Request — ambil data digest

GET http://host.docker.internal:8000/crises?status=active&size=3

NODE 5: Code Node — format email digest HTML

Template: ringkasan 3 krisis aktif + probabilitas top skenario + disclaimer

NODE 6: Split In Batches (50 per batch)

NODE 7: Send Email (satu per user)

NODE 8: Telegram — 'Daily digest terkirim ke N users'

━━━ WF-05: Market Data Sync (setiap 1 jam) ━━━

NODE 1: Schedule — setiap 1 jam

NODE 2: HTTP Request — Alpha Vantage atau Yahoo Finance

Ambil quotes untuk: IHSG(^JKSE), Gold(GC=F), Nickel(LME), WTI(CL=F), USD/IDR

NODE 3: Code Node — normalize ke format:

[{symbol, price, change_pct, volume, timestamp}]

NODE 4: HTTP Request — POST ke backend

POST http://host.docker.internal:8000/internal/market/update

Headers: X-Internal-Key: {{...}}

Body: {data: {{$json.normalizedData}}}

NODE 5: IF — ada |change_pct| > 3%?

NODE 6 (TRUE): HTTP Request — ingest sebagai berita sinyal

POST /internal/news/ingest

Body: {articles:[{title:'Market Alert: {{symbol}} moved {{change_pct}}%',

credibility_score:0.9, ...}]}

Prompt 4-C: WF-06 sampai WF-08 (Actor, Health Check, AI Trigger)

PROMPT 4-C — WF-06 to WF-08

GEOSCAN — FASE 4-C: n8n WORKFLOWS WF-06 s/d WF-08

TUGAS — Buat 3 workflow JSON:

━━━ WF-06: Actor Statement Monitor (setiap 2 jam) ━━━

NODE 1: Schedule — setiap 2 jam

NODE 2: HTTP Request

GET http://host.docker.internal:8000/internal/actors/monitored

Return: [{actor_id, full_name, country, search_query}]

NODE 3: Split In Batches — proses 1 aktor per iteration

NODE 4: HTTP Request — NewsAPI search

GET https://newsapi.org/v2/everything

Params: q='{{actor.full_name}}' statement OR speech OR says,

from={{$now - 2hours}}, sortBy=publishedAt, pageSize=5

NODE 5: IF — ada artikel baru?

NODE 6 (TRUE): HTTP Request — kirim ke backend

POST http://host.docker.internal:8000/internal/actors/statement

Body: {actor_id, statement_text:{{article.title+description}},

source_url, published_at}

NODE 7: Aggregate semua results

NODE 8: Telegram — daily report jumlah statement baru

━━━ WF-07: System Health Check (setiap 5 menit) ━━━

NODE 1: Schedule — setiap 5 menit

NODE 2: HTTP Request

GET http://host.docker.internal:8000/health

Timeout: 10 detik

NODE 3: IF — status != 'ok' ATAU salah satu komponen false

NODE 4 (TRUE — CRITICAL): Telegram

'🚨 GEOSCAN DOWN: {{$json.error}}\n

DB: {{$json.db}} | Redis: {{$json.redis}} | Time: {{$now}}'

NODE 5: IF — db=false ATAU redis=false

NODE 6 (TRUE — URGENT): Telegram tambahan

'❌ CRITICAL: Database/Redis tidak bisa diakses! Segera cek server!'

━━━ WF-08: AI Analysis Trigger (dipanggil oleh WF-01) ━━━

NODE 1: Webhook — Path: /webhook/articles-ready

Dipanggil oleh WF-01 setelah ingestion selesai

Payload: {article_ids:[], count:N}

NODE 2: HTTP Request — trigger Celery scan

POST http://host.docker.internal:8000/internal/tasks/scan-articles

Body: {article_ids: {{$json.article_ids}}}

NODE 3: Wait — 60 detik (beri waktu Celery proses)

NODE 4: HTTP Request — cek tripwire events baru

GET http://host.docker.internal:8000/internal/tripwire-events/recent?minutes=2

NODE 5: IF — ada tripwire events (events.length > 0)?

NODE 6 (TRUE): Loop per event

HTTP Request — trigger mutation per crisis

POST http://host.docker.internal:8000/internal/tasks/trigger-mutation

Body: {crisis_id: {{$json.crisis_id}}, trigger_reason: 'tripwire_fired'}

NODE 7: Wait 2 menit antar mutation (rate limit OpenAI)

NODE 8: Telegram — 'AI analysis complete: N crises updated'

Verification Test Fase 4

CHECKLIST FASE 4

▸  WF-01 aktif: tunggu 15 menit → GET /internal/tripwire-events/recent → ada data

▸  WF-02: POST manual ke n8n /webhook/tripwire-fired → alerts table bertambah

▸  WF-03: POST /auth/register → welcome email terkirim ke inbox

▸  WF-05: trigger manual → market_data table di DB bertambah

▸  WF-07: matikan backend → 5 menit → Telegram peringatan masuk

▸  Semua workflow: execution log di n8n tidak ada status 'Error' tanpa handler

FASE

5

AI Engine — 4 Lapisan + Mutation Engine

Pattern Matching · Anachronism Filter · Maverick · Tripwire

DURASI

Minggu 5–8

Tujuan Fase 5

Membangun inti kecerdasan Geoscan — 4 lapisan AI Brain yang mengubah data mentah menjadi probabilitas skenario dinamis. Fase ini mengintegrasikan OpenAI dan Pinecone ke dalam logika internal backend.

PRE-REQUISITE FASE 5

▸  OPENAI_API_KEY sudah ada di /opt/geoscan/.env

▸  Buat akun Pinecone (gratis): pinecone.io → buat index 'geoscan-historical' (dimension:1536, metric:cosine)

▸  PINECONE_API_KEY dan PINECONE_INDEX sudah di .env

▸  Minimal 5 crises dan 10 scenarios sudah ada di database dari seed data

▸  Container geoscan-celery sudah berjalan dengan -c 1

Prompt 5-A: AI Layer 1 & 2 — Pattern Matching + Anachronism Filter

PROMPT 5-A — AI LAYERS 1 & 2

GEOSCAN — FASE 5-A: AI LAYERS 1 & 2

KONTEKS:

FastAPI backend sudah berjalan. Semua models dan endpoints ada.

Pinecone index 'geoscan-historical' sudah dibuat (dimension: 1536).

Folder: backend/app/services/ai/

TUGAS:

FILE: app/services/ai/historical_matcher.py

Dependencies tambahan ke requirements.txt:

openai==1.12.0

pinecone-client==3.0.2

async def embed_text(text: str) -> List[float]:

Gunakan OpenAI text-embedding-3-small

Return: list of 1536 floats

async def find_similar_events(crisis_description: str, top_k:int=8) -> List[dict]:

1. Embed crisis_description

2. Query Pinecone: top_k results, score > 0.65

3. Return sorted by score DESC:

[{id, title, year, region, outcome, similarity_score, metadata}]

async def seed_historical_events(events: List[dict]) -> dict:

Bulk upsert ke Pinecone dengan metadata

Progress tracking: return {success:N, failed:N}

FILE: app/services/ai/anachronism_filter.py

MODERN_CONSTRAINTS (dict) — faktor penahan abad 21:

nuclear_deterrence, economic_interdependence, international_law,

information_warfare, supply_chain_globalization, digital_surveillance

async def apply_filter(matches: List[dict], crisis_context: dict) -> List[dict]:

Untuk setiap match dari historical_matcher:

1. Hitung relevansi dengan OpenAI gpt-4o-mini prompt:

'Evaluate relevance of [historical event from YEAR] to modern [crisis].

Consider: nuclear deterrence, economic interdependence, internet era.

Return JSON: {adjusted_score: 0.0-1.0, discount_factors: [],

modern_amplifiers: [], reasoning: string}'

2. Jika event tahun < 1945: max score discount 40%

3. Jika event tahun 1945-1990 (Cold War): discount 15-25%

4. Jika event tahun > 1990: minimal discount

5. Validasi output JSON — jika invalid: gunakan original_score * 0.85

Return: same list dengan adjusted_score dan reasoning

FILE: scripts/seed_historical_data.py — 50 historical events:

Buat dataset JSON dengan 50 events mencakup:

- Cold War crises 1947-1991: 15 events (Cuban Missile, Vietnam, dll)

- Post Cold War 1991-2010: 15 events (Gulf War, Kosovo, dll)

- Modern hybrid warfare 2010-2024: 10 events (Crimea, ISIS, Taiwan, dll)

- Economic/trade conflicts: 10 events (US-China tariffs, dll)

Setiap event: {id, title, year, region, crisis_type, actors, description,

outcome, resolution_days, nuclear_involved, economic_sanctions}

Script: embed + upsert semua ke Pinecone dengan progress bar

Prompt 5-B: AI Layer 3 & 4 + Mutation Engine

PROMPT 5-B — LAYERS 3 & 4 + MUTATION

GEOSCAN — FASE 5-B: AI LAYERS 3 & 4 + MUTATION ENGINE

KONTEKS:

Layers 1 & 2 sudah ada dari 5-A.

Database models sudah ada.

TUGAS:

FILE: app/services/ai/maverick_factor.py

async def calculate_actor_weight(actor_id: UUID, statement: str, context: str) -> dict:

1. Fetch actor dari DB (rcs, decision_style, csi, rfs, risk_appetite)

2. LLM classify statement dengan gpt-4o-mini:

'Actor profile: RCS={rcs}, style={style}, CSI={csi}.

Statement: [statement]. Context: [context].

Classify: A=bluff/political theater, B=credible signal, C=ambiguous.

Return JSON: {classification, confidence, reasoning}'

3. Hitung weight:

base = rcs / 100

if A: weight = base * 0.3

if B: weight = base * 1.2

if C: weight = base * 0.7

if rfs > 7: weight *= 1.4  # desperate actor correction

if csi > 7: weight *= 1.2  # irrational decision risk

weight = min(weight, 1.5)

4. Return {actor_id, weight, classification, reasoning, corrections_applied}

FILE: app/services/ai/tripwire_engine.py

async def scan_article_for_tripwires(article: NewsArticle) -> List[dict]:

1. Load active tripwires dari Redis cache (TTL:5min, fallback ke DB)

2. Per tripwire: keyword matching dulu (fast path, no LLM)

Jika keyword match: LLM semantic validation gpt-4o-mini:

'Does article substantively indicate [tripwire.name]? Score 0-1.

JSON: {score: float, triggered: bool, reasoning: string}'

3. Jika score > tripwire.threshold:

a. Cek cooldown Redis: key 'tw_cooldown:{tripwire_id}' (TTL: cooldown_minutes)

b. Jika tidak cooldown: insert TripwireEvent ke DB

c. POST ke n8n: {N8N_WEBHOOK_URL}/webhook/tripwire-fired

d. Enqueue Celery: trigger_mutation(crisis_id, reason='tripwire_fired')

Return: list triggered tripwires

FILE: app/services/ai/mutation_engine.py

async def calculate_probabilities(crisis_id: UUID, trigger_reason: str) -> List[dict]:

1. Load crisis dari DB

2. find_similar_events(crisis.description) → apply_filter()

3. Load actors → calculate_actor_weight() untuk setiap aktor

4. Load recent tripwire_events (24 jam terakhir)

5. Untuk setiap current scenario:

prior = historical_weight_from_matches

adj = prior * mean(actor_weights) * (crisis.redline_index/10)

# Apply tripwire adjustments dari escalation_impact JSONB

# Apply Shock Multiplier: adj *= crisis.shock_multiplier

6. Normalize: sum harus = 1.0

7. Generate narrative per scenario (gpt-4o-mini, 2-3 paragraf)

8. Simpan ke DB: update scenarios + insert mutation records

9. Publish ke Redis pub/sub untuk WebSocket broadcast

Return: updated scenarios dengan probabilities dan narratives

CELERY TASKS (app/celery_tasks.py):

@celery.task(name='scan_articles')

def scan_articles_task(article_ids: List[str]):

Fetch articles → scan_article_for_tripwires() setiap artikel

@celery.task(name='analyze_statement')

def analyze_statement_task(statement_id: str):

Fetch statement + actor → calculate_actor_weight() → update actor DB

@celery.task(name='trigger_mutation', max_retries=2)

def trigger_mutation_task(crisis_id: str, trigger_reason: str):

calculate_probabilities(crisis_id, trigger_reason)

Log: duration, LLM tokens used, mutation count

@celery.task(name='scheduled_analysis')

def scheduled_analysis_task():

Ambil semua active crisis IDs → trigger_mutation_task.apply_async() per crisis

Delay 2 menit antar task (rate limit LLM)

Prompt 5-C: n8n Workflows untuk AI (WF-09 Scheduled Analysis)

PROMPT 5-C — WF-09 & WF-10

GEOSCAN — FASE 5-C: n8n WF-09 SCHEDULED AI ANALYSIS

TUGAS — Buat 2 workflow:

━━━ WF-09: Scheduled Full Analysis (setiap 6 jam) ━━━

NODE 1: Schedule — 06:00, 12:00, 18:00, 00:00 UTC

NODE 2: HTTP Request — ambil semua active crisis IDs

GET http://host.docker.internal:8000/internal/crises/active-ids

NODE 3: Split In Batches (1 crisis per iteration, sequential)

NODE 4: HTTP Request — trigger mutation

POST http://host.docker.internal:8000/internal/tasks/trigger-mutation

Body: {crisis_id: {{$json.id}}, trigger_reason: 'scheduled_analysis'}

NODE 5: Wait — 3 menit (rate limit LLM calls per crisis)

NODE 6: Aggregate semua results setelah loop selesai

NODE 7: Telegram — laporan harian

'📊 Scheduled analysis complete:

Crises updated: {{count}}

Mutations: {{total_mutations}}

Time: {{$now}}'

━━━ WF-10: Portfolio Impact Daily Report (08:00 WIB) ━━━

NODE 1: Schedule — 01:00 UTC (= 08:00 WIB)

NODE 2: HTTP Request

GET http://host.docker.internal:8000/internal/users/pro-with-portfolio

NODE 3: Filter — hanya user dengan portfolio_count > 0

NODE 4: Split In Batches (10 user per batch)

NODE 5: HTTP Request — generate portfolio impact per user

POST http://host.docker.internal:8000/portfolio/impact

Headers: Authorization: Bearer [system token]

NODE 6: HTTP Request — kirim notifikasi

POST http://host.docker.internal:8000/internal/notifications/send

Body: {user_ids:[user_id], title:'Laporan Dampak Portfolio Anda',

body:'Tap untuk lihat dampak geopolitik ke investasi Anda hari ini.',

data:{type:'portfolio_report'}}

NODE 7: Telegram — 'Portfolio report terkirim ke N users'

Verification Test Fase 5

CHECKLIST FASE 5

▸  python scripts/seed_historical_data.py → 50 events masuk Pinecone tanpa error

▸  Trigger manual: POST /internal/tasks/trigger-mutation → Celery log muncul, scenarios di DB berubah

▸  WebSocket client subscribe ke crisis → menerima scenario_update message

▸  WF-09: trigger manual di n8n → semua active crises mendapat mutation run

▸  Celery stats: docker stats geoscan-celery → memory < 400MB

▸  LLM cost check: cek OpenAI usage dashboard → tidak ada spike tidak terduga

FASE

6

Mobile ↔ Backend Integration

Real data · WebSocket · Push notifications

DURASI

Minggu 8–9

Tujuan Fase 6

Mengganti semua data dummy di Flutter app dengan data real dari backend. Fase ini juga mengaktifkan WebSocket untuk update real-time dan push notification via Firebase.

Prompt 6-A: Flutter API Integration

PROMPT 6-A — FLUTTER INTEGRATION

GEOSCAN — FASE 6-A: FLUTTER API INTEGRATION

KONTEKS:

Flutter app sudah ada dengan semua screen (Fase 1-2).

Backend FastAPI sudah berjalan di https://api.yourdomain.com

Semua endpoints sudah tersedia.

TUGAS — Ganti semua dummy data dengan API calls:

FILE: lib/core/constants/api_constants.dart — UPDATE:

static const String baseUrl = 'https://api.yourdomain.com';

// Semua endpoint constants

FILE: lib/features/home/providers/crisis_provider.dart:

- fetchCrises() → GET /crises → update state List<CrisisModel>

- fetchCrisisDetail(id) → GET /crises/{id}

- State: isLoading, error, crises, selectedCrisis

- Auto-refresh: setiap 5 menit atau saat WebSocket update

FILE: lib/features/home/providers/alert_provider.dart:

- fetchAlerts() → GET /alerts?unread_only=true

- markRead(id) → PATCH /alerts/{id}/read

- unreadCount → GET /alerts/unread-count

- State: alerts, unreadCount

FILE: lib/features/pasar/providers/pasar_provider.dart:

- fetchAssets(category) → GET /pasar/assets?category={cat}

- fetchMatrix() → GET /pasar/matrix

- fetchHeatmap() → GET /pasar/heatmap

FILE: lib/features/portfolio/providers/portfolio_provider.dart:

- fetchPortfolio() → GET /portfolio

- addAsset(data) → POST /portfolio

- updateAsset(id, data) → PATCH /portfolio/{id}

- deleteAsset(id) → DELETE /portfolio/{id}

- fetchImpact() → GET /portfolio/impact

FILE: lib/core/services/websocket_service.dart:

- connect(token) → ws://api.yourdomain.com/ws?token={jwt}

- subscribe(crisis_id) → kirim {action:'subscribe', crisis_id}

- onMessage: parse type → update provider yang relevan

type='scenario_update' → update CrisisProvider

type='tripwire_fired' → tambah Alert + show SnackBar

type='alert_new' → update AlertProvider + badge count

- Auto-reconnect jika koneksi putus (exponential backoff)

FILE: lib/core/services/fcm_service.dart:

- Setup Firebase Messaging

- requestPermission()

- getToken() → kirim ke backend PATCH /users/me {fcm_token}

- onMessage: show local notification saat app foreground

- onBackgroundMessage: handle saat app background

LOADING STATE (wajib di semua screen):

- shimmer loading skeleton saat isLoading = true

- Error state dengan retry button

- Empty state dengan illustration

- Pull-to-refresh di semua screen list

Verification Test Fase 6

CHECKLIST FASE 6

▸  HomeScreen: data krisis tampil dari DB (bukan dummy), bisa pull-to-refresh

▸  Login: JWT disimpan, otomatis redirect ke HomeScreen

▸  Token expired: otomatis refresh tanpa user harus login ulang

▸  WebSocket: buka app → subscribe ke crisis → trigger manual mutation → UI update real-time

▸  Push notification: app di background → kirim notifikasi → muncul di device

▸  Portfolio: add aset → tampil di list → dampak terupdate

▸  flutter run --profile → FPS stabil, tidak ada ANR

FASE

7

Production Hardening & Monitoring

Security · Monitoring · Backup · CI/CD

DURASI

Minggu 9–10

Tujuan Fase 7

Mempersiapkan seluruh sistem untuk production: security audit, monitoring real-time, backup otomatis, dan pipeline deployment.

Prompt 7-A: Monitoring & Security

PROMPT 7-A — HARDENING & MONITORING

GEOSCAN — FASE 7-A: PRODUCTION HARDENING

TUGAS — Security + Monitoring setup:

1. PROMETHEUS METRICS (tambah ke FastAPI):

Install: prometheus-fastapi-instrumentator

Expose: GET /metrics

Custom metrics:

- geoscan_tripwire_fires_total (counter, label: category, severity)

- geoscan_mutations_total (counter, label: trigger_reason)

- geoscan_ai_latency_seconds (histogram, label: layer)

- geoscan_active_ws_connections (gauge)

- geoscan_celery_queue_depth (gauge)

2. STRUCTURED LOGGING (structlog):

Format JSON untuk production

Include: timestamp, level, service, request_id, user_id, duration_ms

Log setiap: tripwire fire, mutation, LLM call (tokens+cost)

3. SENTRY ERROR TRACKING:

Install: sentry-sdk[fastapi]

Capture: unhandled exceptions, slow requests (>3s)

SENTRY_DSN dari .env

4. NGINX SECURITY HARDENING:

- Rate limiting: limit_req_zone per IP: 100r/m

- Security headers: X-Frame-Options, X-XSS-Protection, CST

- Gzip compression untuk responses

- Hide nginx version: server_tokens off

- SSL: TLSv1.2 TLSv1.3 only

5. BACKUP OTOMATIS (n8n Workflow WF-11):

Schedule: setiap hari jam 03:00 WIB

NODE 1: Execute Command — pg_dump database geoscan

NODE 2: Compress dengan gzip

NODE 3: Upload ke Backblaze B2 atau S3 (atau SFTP ke server lain)

NODE 4: Hapus backup lokal > 7 hari

NODE 5: Telegram — 'Backup sukses: geoscan-YYYYMMDD.sql.gz (X MB)'

6. FLUTTER BUILD untuk production:

flutter build apk --release --obfuscate --split-debug-info=./debug

flutter build ios --release (jika ada Mac)

Update baseUrl ke https://api.yourdomain.com

ProGuard rules untuk Android

OUTPUT YANG DIHARAPKAN:

- GET /metrics → Prometheus metrics tampil

- GET /health → semua komponen {db:true, redis:true, celery:true}

- Sentry dashboard: test error muncul

- WF-11: trigger manual → backup file terbuat

Go-Live Final Checklist

CHECKLIST FINAL SEBELUM GO-LIVE

▸  ✅ GET /health → {status:'ok', db:true, redis:true}

▸  ✅ Semua 10 n8n workflow aktif dan tidak ada yang error

▸  ✅ WF-01 sudah berjalan minimal 2 siklus (30 menit) — ada data di news_articles

▸  ✅ Pinecone: 50 historical events ter-index, query test berhasil

▸  ✅ Login di Flutter app dengan user real, data tampil dari backend

▸  ✅ WebSocket: update real-time bekerja di device fisik

▸  ✅ Push notification: muncul saat app di background

▸  ✅ Backup: WF-11 trigger manual berhasil buat file backup

▸  ✅ Monitoring: Telegram admin menerima health check setiap 5 menit

▸  ✅ docker stats: semua container dalam batas memory yang ditentukan

▸  ✅ APK release build berhasil dan bisa diinstall di device

APPENDIX — Troubleshooting & Tips

Masalah Paling Umum & Solusinya

Masalah

Solusi & Perintah

n8n tidak bisa reach backend

WAJIB gunakan http://host.docker.internal:8000 — bukan localhost:8000. Verifikasi: docker exec n8n-container curl http://host.docker.internal:8000/health

Container tidak join network

Cek: docker inspect container-name | grep Networks. Fix: docker network connect NETWORK_NAME CONTAINER_NAME

PostgreSQL connection refused dari backend

Gunakan nama container PostgreSQL (bukan localhost). Contoh: postgresql://user:pass@postgres-container:5432/geoscan

Celery task tidak jalan

Cek: docker logs geoscan-celery. Pastikan REDIS_URL benar dan Redis running: docker exec geoscan-redis redis-cli ping

OpenAI quota habis

Cek: platform.openai.com/usage. Tambah billing limit atau gunakan gpt-3.5-turbo untuk dev

Pinecone query empty

Pastikan seed data sudah dijalankan. Cek dimension match (1536). Test: python scripts/seed_historical_data.py --verify

Flutter 401 Unauthorized

Token expired — pastikan interceptor refresh token berjalan. Cek: FlutterSecureStorage ada access_token

WebSocket disconnect terus

Cek nginx config — tambah: proxy_read_timeout 3600s; proxy_send_timeout 3600s; untuk WS endpoint

Server kehabisan RAM

Cek: docker stats. Pastikan Celery -c 1. Jika masih over: kurangi Gunicorn workers di FastAPI

Cara Efektif Menggunakan Claude Code

Situasi

Yang Harus Dilakukan

Claude Code error saat dijalankan

Copy FULL error message → paste ke Claude Code: 'Saya dapat error ini saat menjalankan kode Anda: [ERROR]. Tolong fix.'

Output tidak sesuai harapan

Jelaskan: 'Saya ekspektasi X tapi yang terjadi Y. Berikut kode yang Anda buat: [CODE]. Tolong perbaiki.'

Ingin tambah fitur ke kode yang ada

Copy kode existing + paste ke Claude Code: 'Berdasarkan kode ini: [CODE], tambahkan fitur X dengan cara Y'

n8n workflow tidak berfungsi

Screenshot error dari n8n Execution Log → describe ke Claude Code: 'Workflow saya error di node X: [ERROR]'

Ingin memahami kode yang dibuat

Tanya: 'Jelaskan kode ini dalam bahasa awam — apa fungsi setiap bagian dan mengapa ditulis seperti ini?'

Tolong implementasikan ke server backend saya tapi pastikan tidak berdampak pada aplikasi saya yang sudah berjalan di server tersebut yang bernama xtracker,,jalankan command semacam ini untuk akses ke server backend saya : ssh -i /LightsailDefaultKey-ap-southeast-1.pem ubuntu@13.212.182.48

GEOSCAN INTELLIGENCE SYSTEM

Backend & Mobile Development Prompts v1.0  ·  8 Fase  ·  26 Prompt Claude Code